Asistente de consulta del quechua wanka

Estado del proyecto y hoja de ruta

Taller de Proyectos 1 · 21 de septiembre de 2026

Este documento recoge en qué punto quedó el trabajo y qué falta para completarlo, de modo que pueda retomarse más adelante sin tener que reconstruir el contexto.

# 1. Dónde está todo

| Elemento | Ubicación |
| --- | --- |
| Código del proyecto | F:\App Quechua |
| Repositorio público | github.com/DalgomXD-byte/asistente-quechua-wanka |
| Documentos académicos | OneDrive\...\Tesis Jueves\App\Archivos |
| Corpus y conjunto de evaluación | F:\App Quechua\backend\data |
| Guía de instalación | docs/INSTALACION.md |
| Guion de la demostración | docs/GUION_DEMO.md |
| Colección de Postman | docs/Asistente_Quechua_Wanka.postman_collection.json |

La contraseña de PostgreSQL está en backend/.env, que no se versiona y por tanto no está en el repositorio público.

# 2. Estado actual

El PMV1 está terminado y verificado. Cumple los cuatro requisitos que exigía la consigna del curso —front-end, back-end, base de datos e integración con un servicio de inteligencia artificial— bajo arquitectura hexagonal.

## Historias de usuario cubiertas

| Historia | Estado |
| --- | --- |
| HU-01 · Registro de fuentes con procedencia y licenciamiento | Completa, con vista y CRUD |
| HU-02 · Ingesta de PDF, segmentación e indexación | Completa, con reindexación en caliente |
| HU-03 · Consulta léxica | Completa |
| HU-05 · Multilingüismo con traducción previa | Completa (era el criterio incumplido) |
| HU-06 · Salvaguarda antialucinación | Completa |
| HU-07 · Trazabilidad documental | Completa |
| HU-04 · Consulta de contenido cultural | No evaluada (ver sección 5) |

## Resultados medidos

Todas las cifras proceden de ejecuciones reales sobre el corpus de 3 605 fragmentos y el conjunto de evaluación de 248 consultas. Son reproducibles con los guiones incluidos en el proyecto.

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| recall@5 en español | 1.000 |
| recall@5 en inglés con traducción previa | 0.950 (frente a 0.175 sin ella) |
| Consultas en inglés atendidas | 90 % (frente a 2,5 % sin traducción) |
| MRR@10 | 0.992 |
| Umbral de abstención calibrado | 0.48 |
| Falsos positivos fuera de cobertura | 0 de 28 |
| Consultas atendibles conservadas | 100 % |
| Latencia de recuperación | 1,7 ms de media |
| Latencia de respuesta completa | 3,5 s en español · 5,8 s en inglés |
| Pruebas automatizadas | 27 de Python · 39 comprobaciones de Postman |

## Tres hallazgos que corrigen la prueba de concepto

- Umbral recalibrado. El primer umbral sin falsos positivos resultó ser 0,48 y no 0,41, y conserva el 100 % de las consultas atendibles en lugar del 85,6 % reportado. La diferencia procede de que el Documento 6 no fija la fórmula exacta de las estrategias E2 y E3.

- Capa determinista de lema. Un término muy frecuente en el corpus recibe un IDF bajo, de modo que su propia entrada de diccionario puede quedar por debajo del umbral. El caso medido es «perro», con 0,271. Cuando el término consultado coincide exactamente con el lema de una entrada lexicográfica se considera respaldo documental sin pasar por el umbral. No puede producir falsos positivos.

- Se traduce el término, no la pregunta. La prueba de concepto dejó el requisito RF-04 pendiente de recalibrar el umbral. La causa medida es que traducir la pregunta completa devuelve también su fraseo en español, que reintroduce las palabras que la depuración elimina. Traduciendo solo el término ya depurado, las consultas atendidas pasan del 40 % al 90 % sin modificar el umbral, de modo que la recalibración prevista en la condición C-4 no resulta necesaria.

# 3. Hoja de ruta

## Fase A · Cerrar la entrega del curso

No queda código. Solo dos tareas, y ninguna depende de nada más:

- Grabar el vídeo de demostración, siguiendo el guion de docs/GUION_DEMO.md.

- Avisar al docente de que la integración de inteligencia artificial se ejecuta en local y por eso no hay cuenta de proveedor ni clave de interfaz de programación. Conviene presentarlo como decisión de diseño derivada de RF-12 y RNF-06, antes de que lo descubra durante la evaluación.

## Fase B · PMV2, la analítica predictiva

Corresponde a los requisitos RF-14, RF-15 y RF-16. Importante: ya no es prerrequisito del incremento móvil. En la planificación original lo era, porque preparaba el índice preindexado y el codificador exportado; al haber resultado léxica la recuperación, esa dependencia desapareció y ambas fases son independientes.

- Reunir historial suficiente. El sistema ya registra cada consulta y cada abstención en PostgreSQL. La historia HU-09 exige un mínimo de cien consultas.

- RF-14, clasificador de cobertura: estima la probabilidad de que una consulta tenga respaldo antes de invocar al generador.

- RF-15, umbral adaptativo: solo se adopta si mejora al umbral fijo en validación cruzada; en caso contrario se conserva el fijo y se reporta el resultado negativo.

- RF-16, demanda léxica: proyección de los campos semánticos con mayor demanda insatisfecha.

Queda una decisión metodológica sin resolver: de dónde salen esas cien consultas, al no haber usuarios reales. La salida practicable es ejecutar el conjunto de evaluación contra el sistema, lo que genera historial auténtico aunque las consultas procedan del propio corpus. Es defendible si se declara, pero conviene consultarlo con el asesor.

## Fase C · PMV3, la aplicación móvil

El teléfono disponible es un Redmi Note 15 Pro+ con Snapdragon 7s Gen 4 y entre 8 y 12 GB de memoria, muy por encima del mínimo de 4 GB declarado en el RNF-04. Eso permite mantener Qwen3.5-0.8B y no activar la sustitución prevista hacia Gemma 3 1B, conservando el tokenizador y, con él, la regla de abstención ya calibrada.

Al ser la recuperación léxica, desaparecen el codificador de representaciones vectoriales, la base vectorial del dispositivo y la preindexación en tiempo de compilación. El paquete deja de estar al límite: quedan el modelo, 1,2 MB de corpus en texto y la aplicación.

| Tarea | Dependencia | Riesgo |
| --- | --- | --- |
| Portar la recuperación a Dart y verificarla contra el mismo conjunto de evaluación | Ninguna; puede empezarse ya | Bajo |
| Medir la latencia del modelo en el teléfono | Ninguna | Bajo |
| Decidir el camino de integración del generador | Depende de la medición anterior | Medio |
| Cuantizar el modelo a GGUF de 4 bits | Decisión anterior | Bajo |
| Enlazar el motor de inferencia desde Flutter | Cuantización | Alto |
| Construir la interfaz en Flutter | Ninguna real; ya existe en React | Bajo |
| Medir RNF-01, 02, 04 y 05 en modo avión | Todo lo anterior | Bajo |

El riesgo real de toda la fase se concentra en un único punto: enlazar el motor de inferencia desde Flutter. Lo demás es construcción previsible. Si la verificación de la recuperación en Dart reproduce los resultados de Python, el umbral se traslada sin recalibrar y la equivalencia entre plataformas pasa a ser un dato medido, que es justamente lo que el Documento 5 exigía como criterio de cierre.

# 4. Secuencia recomendada

Cerrar la fase A cuanto antes, porque no compite con nada. Después, en paralelo, portar la recuperación a Dart y medir el modelo en el teléfono: son independientes entre sí y desbloquean el resto del incremento móvil. La fase B puede abordarse en cualquier momento, y conviene dejarla para cuando esté resuelta su decisión metodológica.

# 5. Lo que no se va a cerrar, y por qué

- HU-04, consulta de contenido cultural. El material en prosa se indexa y se recupera, pero medir si responde correctamente exige un conjunto de referencia con pasajes anotados, y construirlo requiere criterio lingüístico sobre la variedad wanka externo al equipo. El Documento 6 ya la declaró no evaluada por esa misma razón. Lo honesto es dejarla así y declararlo.

- Interpretación excesiva del generador. El umbral impide que el sistema invente una forma quechua, pero no que el modelo atribuya un significado que el fragmento no declara. Se detectó sobre la entrada de «perro», donde el modelo leyó «uña» como palabra castellana en lugar del morfema quechua. La instrucción se endureció y el caso concreto quedó resuelto, pero el riesgo se reduce, no se elimina.

- Las cifras son un límite superior. El conjunto de evaluación deriva del propio corpus indexado, de modo que sobrestima el desempeño en uso real. Un conjunto verdaderamente independiente exigiría consultas formuladas por docentes de Educación Intercultural Bilingüe o por hablantes de la variedad.

- El alcance declarado no cambia. El sistema seguirá siendo una herramienta de consulta sobre fuentes ya publicadas, sin sustituir la validación por hablantes de la comunidad ni constituirse en autoridad lingüística. Eso no es una tarea pendiente: es el alcance elegido.

# 6. Cómo volver a levantarlo

Desde F:\App Quechua, en dos terminales:

- cd backend · .venv\Scripts\activate · uvicorn main:app --port 8000

- cd frontend · npm run dev

La aplicación queda en localhost:5173 y la interfaz de programación en localhost:8000/docs. Conviene arrancar el back-end un par de minutos antes de cualquier demostración: el modelo tarda cerca de un minuto en cargarse en memoria de vídeo, y hasta que termina la primera consulta sería lenta. Las pruebas se ejecutan con pytest tests/ desde backend.